**标注数据项目设计文档**

**项目工作内容：**

1.拿到采集后的图片集合

2.进行标注

方式有自动标注和手动标注，自动标注利用位置不变性，以及自己之前开发的运动检测，背景学习技术

3.标注好的数据给涛涛

**项目规划时间：**

3天时间 ，预计从2019年12月4日下午 至2019年12月6日下午

第一天利用位置不变性制作自动标注工具，验证准确性和可行性。并利用运动检测来标注

第二天利用背景学习技术来标注。并发现和开发新的自动技术，如果有需要进行手动标注

第三天准备好所有的标注，交付给涛涛。